Hallazgos sprint 3

1. Pantalla o CRUD de campos no va por qué se va a alimentar por base de datos.
2. El diseño de la plantilla del arcGIS debe ser igual a la que diseñó Wilmar.
3. El mapa tiene que ocupar toda la pantalla sin espacios.
4. El mensaje inicial que dice que “la totalidad de predios no está” debe ser igual al de la anterior aplicación. En el mismo nodal quitar el título de “advertencia” y poner “Apreciado Usuario”.
5. Quitar el título que está pintado en el PHP puesto que ya lo tiene el arcGIS. Igual en los diseños.
6. Corregir el Mockup de Login.
7. En el login quitar la palabra password y colocar contraseña.
8. Los header de los modales de color (azul o verde dependiendo del color que se seleccione para la plantilla del arcGIS)
9. El formulario de tablas No va….
10. Se debe agregar un Mockup de la funcionalidad de permisos.
11. Wilmar solicita que por usabilidad los permisos estén en el mismo formulario de los roles.
12. Hacer Mockups de las funcionalidades del arcGIS (los filtros)
13. De entrada solo se muestra la capa de terrenos, las demás capas tienen que aparecer apagadas.
14. El relleno del color de los predios tiene que tener una transparencia igual como se muestra en la anterior aplicación.
15. Las construcciones se definen en el mapa como negras pero debe tener un relleno con trasparencia.
16. La búsqueda de los predios debe hacerse a pedido para no traer todo de una vez.
17. Debe documentarse las rutas donde se van a guardar las imágenes.
18. Cuando se envíe objetos nuevos para creación en la base de datos enviar los permisos que se asignaran.
19. El directorio activo no funciona con los usuarios de Ronny y Wilmar.
20. En la creación de usuarios agregar un campo más para la confirmación de la contraseña que se asignará.
21. No aparece la dependencia de bienes y servicios, por favor agregarla para que aparezca en el listado.
22. La sesión no se está terminado pasados los 5 min.
23. El los muckups deben definirse iconos de los botones del menú.
24. Módulo de permisos al campo no funciona.
25. Wilmar solicita que ascienda los errores de base de datos.
26. Permisología. No funciona. En las opciones del PHP.
27. Wilmar solicita que en la aplicación se le cree un usuario super Admin quemado.
28. No está funcionando la búsqueda por predio en el arcGIS
29. Corregir el orden de los filtros en el arcGIS primero el de predios del municipio.
30. La búsqueda de organismos en el arcGIS debe hacerse por nombre.
31. Todos los filtros que tiene para búsqueda reducirlo a uno y que busque en todas las capas.
32. La búsqueda en el arcGIS del barrio que sea por nombre y no por código.