Cali, 13 de diciembre de 2019

Doctor:

Andrés Felipe Pereira Rodríguez

Director Técnico

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios

CAM-Torre Alcaldía piso 16

**Ref.: Solicitud de prórroga del contrato 4135.010.26.1.125**

Cordial Saludo

Mediante la presente se expone el cronograma de actividades restantes Para culminar a cabalidad y total satisfacción de la Unidad a cargo y sus usuarios en el proyecto SIBICA 2019.

Solicito encarecidamente se me otorgue una prórroga del contrato hasta el 23 de diciembre del presente año, para entregar los faltantes de acuerdo al cronograma propuesto. Teniendo en cuenta que:

* Se tiene inconvenientes con la accesibilidad al servidor del ambiente productivo para la aplicación SIBICA web (<http://aplicaciones.cali.gov.co/sibica/>). Puesto que no se encuentra disponible y no es posible la visualización de los aplicativos web y móviles.
* El Geoportal se encuentra en labores de actualización por parte del DATIC, impidiendo el funcionamiento del aplicativo web.
* Debe realizarse ajustes sobre las funcionalidades de la aplicación.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | DIAS DE EJECUCIÓN ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | | | | | | | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| ejecutar la campaña publicitaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otorgar los derechos de autor a la Alcaldía de Santiago de Cali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brindar capacitaciones a usuarios funcionales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso y apropiación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de código fuente en medios magnéticos en medios magnéticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cordialmente,



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Diana María González Narváez  
1061782295  
Representante legal de Effective Software